TMW.2226.1.2026							Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wycięcia drzew na terenie wewnętrznym Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk.

Lokalizacja: działka nr 317, obręb Przedmieście, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice

- Termin realizacji

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia: 30.10.2026 r.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:

- Zabezpieczenie i oznakowanie terenu;

- Zabezpieczenie mienia Instytutu przed uszkodzeniem;

- Wycinkę 4 szt. drzew (wszystkie o wysokości około 20 m) j.n.:

      - Wierzba biała 2-pniowa, obwód pnia na wysokości 130 cm od ziemi: 200+186 cm,

      - Wierzba biała obwód pnia na wysokości 130 cm od ziemi: 207 cm,

      - Wierzba biała obwód pnia na wysokości 130 cm od ziemi: 258 cm,

      - Topola osika 3-pniowa, obwód pnia na wysokości 130 cm od ziemi: 135 +125+103 cm;

- Naprawę ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji zamówienia;

- Usunięcie drewna i pozostałości po ścince z terenu Instytutu oraz uporządkowanie terenu.

- Warunki realizacji

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawartą umowę ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  - Prace należy wykonać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30  - 15:30

  - Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie spisany protokół przekazania terenu do wykonywanych prac.

  - Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac oraz odpowiada za ewentualne szkody.

  - Po zakończeniu usługi, zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy bez uwag, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę.

Do odbioru należy przedłożyć oświadczenie o minimalnej godzinowej stawce wynagrodzenia, o ile dotyczy.